a

ANEXO III

INDICE DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

Os serviços prestados pela Contratada serão avaliados quanto à produtividade de referência, sendo a mesma expressa através de avaliação mensal. Essa produtividade será analisada através do Indicador de Produção (IMR), que irá avaliar o atendimento das solicitações de poda de árvores realizado pela UFF (IMR-S).

| INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR-S) |  |
| --- | --- |
| Escopo Indicador: Atendimento às solicitações de poda de árvores (IMR-S) |  |
| Item | Finalidade |
| Finalidade | Cumprimento dos serviços de Poda de Árvores e Recolhimento de Galhos e Folhagens, relacionados no Termo de Referência e nas Especificações Técnicas, conforme rotinas estabelecidas pela Fiscalização. |
| Meta a cumprir | 100% dos serviços solicitados nas Ordens de Serviço emitidas. |
| Instrumento de medição | Ordens de Serviço. |
| Forma de acompanhamento | Através das Ordens de Serviço abertas e concluídas dentro do período de referência, devidamente avaliadas pela Fiscalização. |
| Periodicidade | Mensal |
| Mecanismo de cálculo | % de Serviços Concluídos dentro do mês de referência = Σ Total de Serviços Concluídos no Mês de Referência X 100 Σ Total de Serviços Estabelecidos para o Mês de Referência |
| Inicio da vigência | 30 dias após a emissão da Ordem de Início dos Serviços. |
| Faixas de ajuste no pagamento | Faixa 01 – IMR-S de 90% a 100% = 0% de desconto na fatura. Faixa 02 – IMR-S de 80% a 89% = 2% de desconto na fatura. Faixa 03 – IMR-S de 60% a 79% = 4% de desconto na fatura. |
| Sanção | Abaixo de 60% dos serviços – Sanções conforme Termo de Referência. |
| Observações | Os serviços medidos para fins de avaliação do Indicador de Produção estarão concentrados na execução completa das Demandas de Poda de Árvores e Recolhimento de Galhos e Folhagens. |

________________________

Artur Coutinho da Silva

Engenheiro da CMA/SOMA

SIAPE nº 3155173

_________________________

Julio Rogerio Ferreira da Silva

Coordenador de Manutenção

CMA/SOMA

Siape nº 1885740